**湛江市麻章区2018年度建筑施工安全标准化**

**考评试点工作总结**

为进一步健全工程质量安全管理制度，落实工程五方主体责任制，强化工程质量安全监管及完善监管模式，不断提高工程质量安全监管水平，根据《广东省住房和城乡建设厅关于开展工程质量安全提升行动试点工作的通知》（粤建质函【2017】2886号）要求，我区严格执行施工安全标准化考评工作并取得了一定的成效，现将考评工作情况总结如下：

**一、考评工作进展情况**

我区房屋建筑和市政工程2018年度在建项目30项，建筑面积约150万平方米，我区自2016年1月开始实行标准化评定工作至今已通过标准化考评项目21项，评定合格率达100％。项目基本在竣工验收前完成安全标准化考评工作。

**二、考评工作的成效**

1、做好标准化教育培训工作。我局和安监站领导非常重视标准化考评工作，在标准化评定实施初期，将标准化教育培训同其他安全生产教育培训结合起来，组织全区各项目部人员集中一起学习培训，发放相关资料，派出监督员到各项目传授标准化评定知识，标准化评定工作学习方式多样化，且学习内容具体实用有针对性，使项目人员及时掌握。

2、典型引路，全面推进。进一步总结及学习“创建省优施工安全文明示范工地”标准化考评工作的典型经验和做法，树立典型，适时召开经验交流会议，以点带面，推动我区建筑行业安全生产标准化工作进一步完善，促使施工安全生产主体责任落实到每个岗位，确保我区建筑施工安全生产。

3、强化监督单位核查，树立标准化工作权威。结合安监站日常安全监督管理情况，重点对项目安全生产标准化自评情况进行核查，核查项目部安全生产管理人员考核情况和项目部对施工现场安全检查及整改记录，抽查超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专家论证评审表、专项方案审批表、验收记录表及安全生产费用使用情况等，对现场存在隐患和问题未及时整改且与自评反映情况不相符的项目，安监站发出限期整改通知，并对企业及管理人员采取动态扣分的行政处罚。

**三、目前安全标准化考评工作存在的问题**

1、由于项目人员流动性较大，标准化考评知识和经验得不到有效的传承，有少量施工项目人员还没有掌握标准化评定知识。

2、标准化资料整理不能及时、如实反映工程安全进展情况，在日常监督检查时发现个别项目平时不落实项目负责人带班检查、对危大工程先施工后组织专家评审等问题，等项目完工后才补安全标准化评定资料。

**四、下一步标准化考评工作计划**

1、加强组织协调。为明确责任，保质保量完成标准化评定任务，我区明确一名负责人和牵头股室，负责统筹谋划、组织协调我区建筑项目标准化评定总体工作。
 2、强化责任考核制度。把安全生产标准化考评工作列为安全生产目标责任制考核的重要内容，在日常监督时检查项目安全标准化开展情况，推动各项目安全标准化评定目标任务的完成。
 3、开展评审单位专项检查，规范标准化评定工作。定期进行专项检查，加强日常监管。对工作不认真、走过场，甚至弄虚作假的，严肃追究评审单位和相关人员的责任；

4、定期调度，实时通报。为全面掌握标准化工作的进展情况，在分解下达安全标准化达标任务基础上，及时对取得的成效进行汇总，并向主管领导报告。

 麻章区建设局

 2019年1月31