| 设立依据1 | 法律法规名称 | 《公路建设监督管理办法》 |
| --- | --- | --- |
|  | 依据文号 | 2006年交通部令第6号 |
|  | 条款号 | 第八条 |
|  | 颁布机关 | 中华人民共和国交通部 |
|  | 实施日期 | 2006-08-01 |
|  | 条款内容 | 公路建设应当按照国家规定的建设程序和有关规定进行。政府投资公路建设项目实行审批制，企业投资公路建设项目实行核准制。县级以上人民政府交通主管部门应当按职责权限审批或核准公路建设项目，不得越权审批、核准项目或擅自简化建设程序。 |
| 设立依据2 | 法律法规名称 | 《交通运输部关于印发加强重点公路建设项目设计管理工作若干意见的通知》 |
|  | 依据文号 | 交公路发〔2009〕458号 |
|  | 条款号 | 第三条 |
|  | 颁布机关 | 交通运输部 |
|  | 实施日期 | 2011-08-12 |
|  | 条款内容 | 加强预审工作，严把文件上报关 初步设计文件预审，是基本建设程序中的重要环节，是确保设计质量的重要关口。各省级交通运输主管部门要高度重视，认真履行职责，切实做好预审工作。要采取有效措施，组织经验丰富、技术水平高的专家或咨询单位，按照预审工作内容和审查重点，严格审查把关，确保预审质量。要督促设计单位严格按预审意见对设计文件进行补充、修改和完善，在正式报部审批前，还要进一步复核。对存在严重质量问题的设计文件，待补充完善后，重新组织预审。对有关设计单位要通报批评并提出整改要求。 |
| 设立依据3 | 法律法规名称 | 《关于公路工程基本建设项目设计审批有关问题的通知》 |
|  | 依据文号 | 厅公路字〔2003〕439号 |
|  | 条款号 | 第一条 |
|  | 颁布机关 | 交通部办公厅 |
|  | 实施日期 | 2003-10-21 |
|  | 条款内容 | 一、严格规范设计文件审查工作 （一）按照国家基本建设程序，公路工程基本建设项目初步设计文件应在工程可行性研究批复后，按项目管理权限，报交通主管部门审批。凡上报交通部审查的设计文件必须符合部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》、《公路基本建设工程概算、预算编制办法》、《设计文件图表示例》及相关规定要求。 （二）凡上报交通部审查初步设计文件的，省级交通主管部门应当组织预审。预审意见和设计单位根据预审意见修改完善的设计文件应一并报部。 （三）上报交通部审查的初步设计文件应完整齐全，主要包括“公路建设项目初步设计文件”（两套）、“初步设计概算甲组文件”（两套）、“初步设计概算乙组文件”（一套）、“交通工程及沿线设施初步设计文件”（两套）、“沿线设施及场站房屋建筑初步设计文件”（两套）、“工程地质勘察报告”（两套）、地震危险性分析报告、环境保护及水土保持意见（两套）。 有特殊要求的项目，还应提供“特殊场地的遥感地质报告、物探报告、河工模型试验报告及其他专题勘察研究报告”（两套）、地质灾害危险性评估（两套）等相关资料。 （四）公路工程勘察设计实行招标的，在上报初步设计文件时，应说明招标范围、招标方式、中标单位和中标单位的项目负责人；一个建设项目由两个或两个以上设计单位设计时，必须由一个设计单位负责总体设计，总体设计单位对整个公路工程基本建设项目设计文件的编制负责协调、统一，并编写总说明书和汇总概算。 |
| 设立依据4 | 法律法规名称 | 《航道建设管理规定》 |
|  | 依据文号 | 2007年交通部令第3号 |
|  | 条款号 | 第三条 |
|  | 颁布机关 | 交通运输部 |
|  | 实施日期 | 2007-05-01 |
|  | 条款内容 | 航道建设实行统一领导，分级管理制度。交通部负责全国航道建设的行业管理。具体负责由国家发展改革委批准或核准航道建设项目的项目建议书和可行性研究报告的审核工作，按权限批准项目建议书、可行性研究报告；具体负责国家发展改革委批准或核准以及交通部批准可行性研究报告的航道建设项目的设计文件审批、开工备案、竣工验收以及招标投标等项目实施过程中的监督管理工作。省级交通主管部门负责本行政区域内航道建设的监督管理。具体负责经省级人民政府有关部门批准的航道建设项目的前期工作和设计文件审批、招标投标、开工备案、竣工验收等项目实施过程中的监督管理工作；负责经省级人民政府核准的航道建设项目的设计文件审批、开工备案和竣工验收工作。设区的市和县级交通主管部门按照省级人民政府的有关规定负责本行政区域内航道建设项目的监督管理。 |
| 设立依据5 | 法律法规名称 | 《关于加强基础设施工程质量管理的通知》 |
|  | 依据文号 | 国办发〔1999〕16号 |
|  | 条款号 | 第二条（五）（六） |
|  | 颁布机关 | 国务院办公厅 |
|  | 实施日期 | 1999-02-13 |
|  | 条款内容 | 二、严格执行建设程序，确保建设前期工作质量 （五）严格执行建设程序，按照国家规定履行报批手续。基础设施项目建设程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等工作环节。严禁任何部门、地区和项目法人擅自简化建设程序和超越权限、化整为零进行项目审批。对违反建设程序和审批权限的，要追究有关单位及其领导人的责任。 （六）严格把好建设前期工作质量关。建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，按照国家规定的内容，达到规定的工作深度。各级项目审批机关对前期工作达不到规定要求和工作深度的项目不得审批。项目审批机关违反规定审批的，由上级机关追究其直接责任人和领导人的责任。 |
| 设立依据6 | 法律法规名称 | 《中华人民共和国航道管理条例》 |
|  | 依据文号 | 2008年国务院令第545号 |
|  | 条款号 | 第十一条 |
|  | 颁布机关 | 国务院 |
|  | 实施日期 | 1987-10-01 |
|  | 条款内容 | 建设航道及其设施，必须遵守国家基本建设程序的规定。工程竣工经验收合格后，方能交付使用。 |
| 设立依据7 | 法律法规名称 | 《港口工程建设管理规定》 |
|  | 依据文号 | 2018年交通运输部2号令 |
|  | 条款号 | 第十三、十四、十五条 |
|  | 颁布机关 | 交通运输部 |
|  | 实施日期 | 2018-03-01 |
|  | 条款内容 | 第十三条 交通运输部负责国家重点水运工程建设项目初步设计审批。 省级交通运输主管部门负责经省级人民政府及其投资主管部门审批、核准或者备案的港口工程建设项目初步设计审批。 所在地港口行政管理部门负责其余港口工程建设项目初步设计审批。 第十四条 项目单位应当向有审批权限的交通运输主管部门或者所在地港口行政管理部门申请初步设计审批，并提供以下材料： （一）申请文件原件1份； （二）初步设计文件1份及其电子版本； （三）经批准的可行性研究报告，或者经核准的项目申请书，或者备案证明1份。 第十五条 编制港口工程建设项目初步设计文件，应当符合以下要求： （一）建设方案符合港口总体规划； （二）建设规模、标准及主要建设内容等符合项目审批、核准文件或者备案信息； （三）设计符合有关技术标准，编制格式和内容符合水运工程设计文件编制要求。 |
| 设立依据8 | 法律法规名称 | 《中华人民共和国港口法》（2017年修正） |
|  | 依据文号 | 中华人民共和国主席令第八十一号 |
|  | 条款号 | 第十五条 |
|  | 颁布机关 | 全国人民代表大会常务委员会 |
|  | 实施日期 | 2017-11-05 |
|  | 条款内容 | 第十五条按照国家规定须经有关机关批准的港口建设项目，应当按照国家有关规定办理审批手续，并符合国家有关标准和技术规范。 建设港口工程项目，应当依法进行环境影响评价。 港口建设项目的安全设施和环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 设立依据9 | 法律法规名称 | 《中华人民共和国航道法》（2016年修正） |
|  | 依据文号 | 《中华人民共和国节约能源法》等六部法律的决定 |
|  | 条款号 | 第十条 |
|  | 颁布机关 | 全国人民代表大会常务委员会 |
|  | 实施日期 | 2016-09-01 |
|  | 条款内容 | 第十条 新建航道以及为改善航道通航条件而进行的航道工程建设，应当遵守法律、行政法规关于建设工程质量管理、安全管理和生态环境保护的规定，符合航道规划，执行有关的国家标准、行业标准和技术规范，依法办理相关手续。 |