项目支出绩效自评报告

项目名称：2025年白云区对口帮扶资金拨付麻章太和工业小区

二期市政道路工程城市基础设施配套费

评价年度：2025年
预算部门单位（公章）：湛江市麻章经济开发试验区管理委员会

填报日期：2026.08.12
一、基本情况

（一）项目概况。

太和工业小区二期市政道路工程建，总投资约4493万元

评价年度项目绩效目标设定情况。

完善麻章太和工业小区二期市政道路施工手续，加快推进市政道路建设，推动麻章产业园区扩容提质、增效，促进麻章区经济持续、健康、高速发展。
二、绩效自评工作开展情况

本项目由湛江市麻章经济开发试验区管理委员会作为项目法人组织实施，项目管理严格执行基建工程和项目相关管理规定，实行“项目建设法人制、项目建设监理制、项目建设完工验收制”三制建设制度，确保工程建设的安全质量和项目的规范性。包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

三、绩效自评结果

本项目绩效目标完成情况自评结果为优、自评分为96分。

项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位及执行情况：2025年度实际到位资金132.60953万元，支付麻章太和工业小区二期市政道路工程基础设施配套费132.60953万元，支出率100%。
资金管理情况：项目财务管理制度健全，项目实际支出严格按财务管理制度执行，资金使用合理。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况：工程项目除太和工业小区二期市政路工程照明箱变未完善供电手续外，其余项目已完成，达到预期目标。

2.效益指标完成情况：区域内经济条件、群众财产安全感和生态环境明显改善，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况：区域内市民满意度达到95%以上，满意度明显提高。
五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1、通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步改进完善。

2、太和工业小区二期市政路工程照明箱变己安装完成，但未完善供电手续。
六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。尽快完善太和工业小区二期市政路工程照明箱变供电手续，争取早日照明供电。
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