
项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目

评价年度：2025年
评价单位（公章）：湛江市麻章区自然资源局

填报日期：2026年8月10日
一、基本情况

（一）项目概况。根据《湛江市麻章区发展和改革局关于2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目可行性研究报告的批复》（湛麻发改投审〔2023〕2号），2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目位于湛江市麻章区金牛岛红树林片区周边海域。主要建设内容包括红树林生态修复工程和海堤生态化改造工程，计划营造红树林546公顷、海堤生态化改造3000米；项目总投资概算49166.94万元，其中：中央财政资金支持30000万元（主要用于项目工程建设），地方财政配套资金19166.94万元（主要用于养殖塘清退补偿）。
（二）评价年度项目绩效目标设定情况。根据《湛江市财政局关于预下达2025年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2025〕50号），项目年度绩效目标为：完成生态修复总面积1412公顷，其中岸线整治修复长度3000米，滨海湿地整治修复面积1412公顷。
二、绩效自评工作开展情况

本次主要针对《湛江市财政局关于预下达2025年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2025〕50号）的下达1000万元开展绩效自评工作。本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，采用成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法等方法，对项目的实施过程、所产生的实际结果、预定目标达成进行评价。
三、绩效自评结果
依据《麻章区财政局关于开展2026年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2026〕107号），结合通知文件中《项目绩效自评指标评分表》（附件4），2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目支出综合评价得分为91.30，评价等级：优。

四、项目资金使用绩效
（一）资金管理过程情况
1.资金管理情况。根据《湛江市财政局关于预下达2025年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2025〕50号）,本次预算安排资金6748.58万元，实际到位6748.58万元，预算执行率100%。本项指标得分10分。
2.绩效目标管理情况。依据《湛江市财政局关于预下达2025年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2025〕50号）,本次下达2024年中央海洋生态保护修复资金6000万元，绩效目标为完成生态修复总面积1412公顷，其中岸线整治修复长度3000米，滨海湿地整治修复面积1412公顷。内容完整规范，绩效指标细化和量化，指标值可比较评定；绩效目标与支出内容、预算资金规模匹配；绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。本项指标得分5分。
3.事项管理情况。本项目落实定期巡查与专项检查结合的动态监控机制，严控实施进度与质量。目前项目平稳有序，各项风险均在可控范围内。本项指标得分5分。
（二）绩效目标完成情况
1、成本指标完成情况。该指标包含经济成本、社会成本、生态环境成本指标3个二级指标，指标分值10分，总得分10分。

（1）经济成本指标：工程单位成本控制数红树林生态修复工程单位成本控制预期值为≤60万元/公顷，实际工程单位成本控制≤60万元/公顷，完成考核指标要求。得分3.34分；

（2）社会成本指标：群众协调及征地补偿成本合格率100%，得分3.33分；

（3）生态环境成本指标：施工次生生态修复成本发生率0%，得分3.33分。
2.产出指标完成情况。该指标包含数量、质量、时效3个二级指标，指标分值35分，总得分28.58分。

（1）数量指标：绩效指标预期值为完成项目工程量100%，2025年实际完成项目工程量45%，达标率45%。得分5.25分。

（2）质量指标：工程质量合格率预期值为100%，实际实施工程质量合格率为100%，完成考核指标要求。得分11.67分。
（3）时效指标：项目按计划开工率预期值为100%，实际项目按计划开工率为100%，完成考核指标要求。得分11.66分。
效益指标完成情况。该指标包含经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标四个二级指标，指标分值35分，总得分32.72分。

经济效益指标。专项债资金全额到位，执行率100%，得分8.75分。
社会效益指标。带动社会经济的发展 带动区域生态旅游、现代渔业等相关产业发展，年综合经济效益提升≥5%，得分8.75分。

生态效益指标。树林生态系统质量显著提升，得分7.44分。

（4）满意度指标。项目实施区域群众满意度预期值为≥90%，实施后实施区域群众满意度≥80%，完成考核指标。得分7.78分。
五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。
六、改进意见

无。
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